Формулировки выявления рисков

Первопричина	Условие	Последствие	Приносимый ущерб
Неправильное оценка времени на сдачу сецификацию	Задержки в сроках сдачи спцефикацию	Потеря времени	Задержки в сроках сдачи первой итерации и дополнительные трудозатраты
Отсутствие опыта работы с MS SQL	При создании продукта используется mssql server express, персонал ранее не имел опта раоты с этим продуктом	Большое число ошибок, поеря времени на испраления ошибок и поиск нужных решений	Задержки в сдачи первой итерации и дополнительные трудозатраты
Пробелы в знании предметной области	По ходу разработки возникает необходимость рассмотреть некторые стороны предметной области более детально	Потеря времени на поиск нужной информации	Задержки в сроках сдачи первой итерации и дополнительные трудозатраты
Разработка параллельного ПО	Команда вынуждена работать над несколькими программными продуктами одновременно	Большая нагрузка	Задержки в сроках сдачи пераой итерации и дополнительные трудозатраты

В ходе работы над проектом во время первой итерации команда столкнулась с 4-мя рисками.
Предстоящие риски при разработке ао время 2-ой итерации:
- разработка параллельного ПО
- пробелы в знании предметной обсласти
Для устранения риска с недопаниманием требований заказчика предлагается назначать более частые встречи с заказчиком, для того чтобы можно было обсудить с заказчиком все интересующие вопросы и обсудить собственный взгляд на решаемую проблему.

Вывод: в связи с тем, что разработку параллельного ПО не отложить, сроки сдачи второй итерации могут быть затянуты. Но команда уверена, что сроки сдачи второй итерации не отложатся более чем на одну неделю.